GMINA I MIASTO RASZKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania pn.:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie-elewacja”

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak

- Zamawiający:      Gmina i Miasto Raszków

z/s Urząd Gminy i Miasta Raszków, 63- 440 Raszków

strona www: http://raszkow.pl, e-mail: kancelaria@raszkow.pl

godziny urzędowania: 8.00 – 16.00, telefon/fax (062) 734 35 10, 735 06 65

2.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3.	Informacje ogólne.

  - Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a)  „Zamawiający" – Gmina i Miasto Raszków

b)„Postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy;

c)„SIWZ", „Specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

d)   „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr     223, poz. 1655 z późn. zm.);

e)„Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt 4;

f)„Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

3.2 Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3 Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

4.   Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie elewacja

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Radłowie – elewacja północna i zachodnia

- demontaż i montaz przewodów uziemiajacych i odgromowych-40m

-demontaż i montaz rur spustowych 42,6mm

-demontaz imontaż podokienników zewnętrznych -15,9m2m

-obróbki blacharskie – 31,5m2

-demontaż i montaż nowych okien -2,72m2

-ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi -479,5m2,m2

-wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- 536,5m2

-dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową)-536,5m2

- tyn cienkowarstwowy na cokole 31,39m2

  - Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do : powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac.

Prace prowadzone będą przy funkcjonującej szkole Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno sanitarne dla pracowników, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

  - Szczegółowy zakres prac określony jest w załączniku do SIWZ obejmujących:

a) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

b) przedmiar robót

W razie sprzeczności w dokumentacji należy przyjąć, że właściwy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót.

4.5

4.4

Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów       dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

4.6 W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny

i	jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

4.7 Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2007 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

4.8 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego.

4.9 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

  - Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45.32.10.00-3  Izolacje cieplne

5.	Termin wykonania zamówienia.

5.1 Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy z Zamawiającym, zaś wykonanie zamówienia zakończy nie później niż w terminie 60 dni., licząc od dnia zawarcia umowy.

5.2 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 12 niniejszego projektu umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

6.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia.

9.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

9.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

a) wykażą że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty zostały wykonane należycie - wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości brutto minimum 70 000,00 PLN każda, polegających na wykonaniu robót porównywalnym zakresie każda i wartości. Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – potwierdzone przez Zamawiającego

9.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:

a) wskażą kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – branży konstrukcyjo-budowlanej  w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego;

9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

a)     wykażą, że posiadają (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie   od   odpowiedzialności   cywilnej   w   zakresie   prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00. PLN.

b) wykażą że posiadają środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, którym wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.2 Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku wykazania się Wykonawcy realizacją     9.2.1. Co najmniej 2-ch robót budowlanych w porównywalnym zakresie każda i wartości– polegających na remoncie, przebudowie, budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN każda, dotyczy to robót wykonanych przez wykonawcę , a nie robót wykonanych przy udziale podwykonawców,

9.2.2 Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00PLN

9.2.3. Jeżeli z informacji banku prowadzącego rachunek wykonawcy będzie wynikało, że Wykonawca posiada własne środki finansowe – co najmniej 50 000,00 PLN lub ma zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu na przedmiotowe zamówienie do wysokości co najmniej 50 000,00PLN i więcej, to zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, na ocenę spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, z której będzie wynikało jakimi środkami finansowymi na realizację zamówienia dysponuje Wykonawca, względnie jaką ma zdolność kredytową.

9.3.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia". Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

9.3.2. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

10.1 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik do SIWZ - patrz także pkt 28;

10.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór stanowi załącznik do SIWZ*;

10..3.aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;*

10.4 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.1.3.a) SIWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.3 a) SIWZ);

  - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych
w wykazie, o którym mowa w pkt 10.4. SIWZ - w przypadku gdy Wykonawca nie
dysponuje takimi osobami;

  - .	oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniają

wymagania, o których mowa w pkt 9.1.3.a) SIWZ., tj. posiadają uprawnienia budowlane o specjalności -branży robót drogowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należą (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego - oświadczenie to zawiera druk „Formularz oferty", którego wzór stanowi załącznik do SIWZ;

10.7. wykazu robót budowlanych spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Doświadczenie zawodowe);

10.8.dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt . SIWZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonane roboty wykazane w wykazie, o którym mowa pkt 10.7 SIWZ, a nie potwierdzone dokumentami, z których treści wynikać będzie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone nie będą uwzględniane przy ocenie ofert;

10.9. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony (przynajmniej na dzień składania ofert) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3., 10.5., 10.8. i 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2. a), 9.1.3. a) i 9.1.4.a) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy dopuszcza przekazywanie informacji oraz korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień pisemnie lub faksem -wyłącznie na nr faksu 062 735 06 65, z zastrzeżeniem pkt 11.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po  godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

11.2. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej.         Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

11.3.Korespondencję należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków

11.4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Henryk Krawczyk,

tel. 062 734 49 16.

11.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

11.6.Zgodnie z art 38.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść wyjaśnień zamieszczona zostanie również na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium w wysokości  1 000,00 zł /tysiąc zł./

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu

sposób przekazania : przelewem bankowym na konto zamawiającego numer konta:

BS Raszków 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540

- lub w jednej z poniżej podanych form:

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych

  - w poręczeniach udzielonych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007r. Nr 42, poz 275).

sposób przekazania: dokument wniesienia wadium dołączyć do oferty przed upływem terminu składani ofert.

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego,

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art 24 ust.2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconąna podstawie art. 24 ust 4.

Dokument w formie poręczenia gwarancyjnego winien zawierać stwierdzenie, że kwota wynikająca z gwarancji zostanie wypłacona bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego, jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

13.	Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.	Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1.Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty" stanowi załącznik do SIWZ.

14.2.Do oferty należy dołączyć - wypełnione i podpisane:

a) formularz oferty;

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10

c) kosztorys ofertowy;.

f) dowód wniesienia wadium ,

g) projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę.

14.3 Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać (w tym wszystkie strony kosztorysu ofertowego, stawki, zestawienia) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  - Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

14.5.Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem
Wykonawcy, opatrzonej napisem: Oferta dot. Termomodernizaja Szkoły Podstawowej w Radłowie- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub braku na opakowaniu któregokolwiek z wyżej wymienionych informacji.

14.6. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

a)   osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnika,

b) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

14.7. Forma dokumentów i oświadczeń:

a) dokumenty i oświadczenie dołączone do oferty składa się w formie oryginałów  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  lub pełnomocnika,

b) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

14.8. Tajemnica przedsiębiorstwa:

a) jeżeli według  Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U. Z 2003r. Nr 153, poz 1503, z późn. zm.) muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)

b) zastrzeżenie informacji, danych dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

14.9. Informacje pozostałe:

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej

14.10. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty(i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte ( z Zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty)

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji ( wzór stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ).

15.	Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

15.1.Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

15.2.W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

15.3.Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

15.4.Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1.   Pisemną ofertę należy złożyć do dnia  03.09.2010r. do godz. 9:00, wyłącznie

w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego_przez Zamawiającego_jako miejsce składania ofert.

16.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09. 2010r. o godz. 9:15 w pok. nr 15 mieszczącym się na  piętrze budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1. Cena ofertowa, podana w „Formularzu oferty", powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ - zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = IL x Cj

gdzie: Wk - oznacza wartość kosztorysową robót, L - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót, Cj - oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek przedmiarowych.

Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a wartości brutto i netto wpisać do pkt 1 „Formularza oferty ".

17.2.Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

17.2.1.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o których mowa w pkt 4.4. a)

17.2.2 Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 4.4. b).

17.2.3 Przedmiary robót, o których mowa w pkt 4.4. c).

17.2.4. Ceny jednostkowe określone /oferowane/ przez Wykonawcę według kalkulacji

własnej bez podatku od towarów i usług (VAT).

17.3. Przedmiary robót określają szczegółowy opis robót i wskazują czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.

17.4 W przypadku gdyby zakres robót ujęty w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, należy to zgłosić Zamawiającemu.

17.5. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania,   koszty robocizny, materiałów, roboty towarzyszące i tymczasowe.

17.6.W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki   kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.

17.7. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiarów,

co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Brak ceny i wartości tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez Wykonawcę skutkować będzie uznaniem, że zostały one uwzględnione w cenach i wartościach innych pozycji. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.

17.8..Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży/kategorii robót.

17.9.. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18.1. Kryterium ceny: najniższa cena.

18.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.

18.3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) liczoną według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej =   ----------------------------------	
                                                        Cena oferty badanej

19.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie wcześniej niż 5 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta pop upływie terminu związania z ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

21.1.Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

22.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

22.2. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

22.3.  Wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

22.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

22.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 upzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługujących środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

22.2 Odwołanie można wnieść do w terminie i na zasadach określonych w Rozdziale 2 Odwołanie działu VI  Pzp

22.3  Odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.

22.4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami  i dyspozycją ustawową zawartą w Rozdziale 2 Odwołane działu VI Pzp

22.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.6.Skargę do sądu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 3 skarga do sądu działu VI Pzp.

23.	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

25.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

26.	Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

27.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w ustawie.

28.	Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia - składających ofertę wspólnie.

28.1 Zaleca się aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

- złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich

- Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,

złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców.

29.	Podwykonawstwo - podwykonawcy

29.1.Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

29.2Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

29.3Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 28.1. Wykonawca może zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Załączniki:

1.Projekt umowy.

2.Formularz oferty - do wypełnienia.

3.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wypełnienia;

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia.

5.Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.3. a) SIWZ -do wypełnienia.

6.Doświadczenie zawodowe - do wypełnienia.

7.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

8. Projekt

9. Przedmiar robót

Raszków  16. 08.2010r.

Umowa nr ….../2010   Projekt

Zawarta w dniu ….......... 2010 roku pomiędzy Gminą i Miasto Raszków,  reprezentowanym przez:

Jacka Bartczaka – Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

zwanym dalej Zamawiającym

a

….............................................................

z siedzibą w …...................................... reprezentowanym przez:

….........................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dzieło budowlane) pn.: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie – elewacja ( elewacja południowa i wschodnia + drzwi wejściowe)

2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1, zawarty został w następujących dokumentach: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącej sprawy nr ZP 341/10/2010 i jej załącznikach, tj. dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.

- Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy.

§ 2

1.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) projektem budowlano-wykonawczym, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych wyszczególnionych w art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2.	Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881);

b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.;

c).wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich;

d)   zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i P.POŻ.

3.Wykonawca zrealizuje zamówione dzieło budowlane z materiałów własnych.

4.Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

§ 3

1.Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, a wykonanie zamówienia zakończy nie później do dnia …................2010r.

2.Za dzień zakończenia wykonywania robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy) potwierdzony wpisem przez Inspektora nadzoru oraz pismem lub faksem.

3.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 10 umowy, Zamawiający przedłuży termin wykonania zadania o liczbę dni niezbędnych na wykonanie robót dodatkowych.

§ 4

1.Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od jej zawarcia.

2.Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice.

3.Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy.

4.Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i budynku obowiązujących u Zamawiającego.

6.Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

7.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.

8. W czasie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10.Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

§ 5

1.Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy  w specjalności robót drogowych: Zbigniew Pawełczyk

2  Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

§ 6

1.	Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
w osobie: Paweł Woźniak  Ostrów Wlkp

2.	Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając
w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

4.Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), a inspektor nadzoru - także w granicach umocowania nadanego mu odrębną umową.

§ 7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

1.Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

2. Gotowość do odbioru końcowego oraz wykonywanie robót zanikających lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo wpisem do dziennika budowy, a odbiór końcowy dodatkowo na piśmie po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wykonanego zakresu prac.

3. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego, w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

4. W przypadku odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu, termin odbioru wynosi 3 dni od zgłoszenia gotowości.

5. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać po zakończeniu robót dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację powykonawczą w 2 egzemplarzach i przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

1.	Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy

od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości brutto  …...................PLN (słownie: ….........................

w tym cena netto …................................ PLN + 22 % podatku

VAT, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie będzie płatne poleceniem przelewu z konta Zamawiającego prowadzonego w BS Raszków na konto Wykonawcy : ….......................................

Fakturę należy wystawić na Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32,63-440 Raszków  NIP 622-22-06-610

3.W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało fakturami częściowymi dotyczącymi wykonanych zakresów robót. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Podstawę do rozliczenia stanowić będą protokóły stanu robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

6..Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

§ 10

1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zastrzeżenie do samego podwykonawcy, jak również do treści umowy.

2.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcom lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się , że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynującą

4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakoby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. W przypadku, gdy roboty prowadzone będą przy udziale podwykonawcy wartość robót podwykonawcy wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę:  nie dotyczy

(słownie: ….......................................................................

kwota netto wynosi ….......................................................... (słownie:).....................................................

- Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia;

Określone w kosztorysie ofertowym

…...................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

§ 11

1.Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości nie dotyczy  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 w kwocie …..............złotych w formie …..............................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy.

3. zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych

5. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze.

6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia.

7. Kwota, o której mowa w ust. 6. zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi.

8. Jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie Wykonawcy, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

9. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 12

1.O konieczności wykonania prac (robót) nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (roboty dodatkowe) Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru, sporządzając z nim stosowny protokół konieczności.

2.Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych bez zawarcia z Zamawiającym odrębnej pisemnej umowy, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 3.

3.Bez zawarcia umowy z Zamawiającym wykonywane mogą być jedynie prace (roboty) niezbędne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub konieczność zapobieżenia awarii.

4.Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych strony umowy negocjują warunki ich wykonania biorąc za punkt wyjścia do negocjacji jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu oraz czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe katalogi nakładów rzeczowych zawierające aktualne ceny lub zatwierdzone przez inspektora nadzoru wyceny własne Wykonawcy.

§ 13

1.	Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji

jakości na wykonany przedmiot umowy (nie krócej niż 36 miesięcy). Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 5 umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę
wykonywać będzie, w imieniu Zamawiającego, podmiot przyjmujący obiekt do eksploatacji
(użytkownik).

§ 14

1.Użytkownik, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowanej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 15

1. Za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 16

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości
o fakcie realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub normami i warunkami
określonymi prawem wraz z prawem do naliczania kary umownej w wysokości 5% ogólnej
wartości, jeżeli:

a) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

b) Wykonawca nie dotrzymuje przesuniętego terminu zakończenia budowy,

c)Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem;

d)Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13-14 umowy;

e)Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

c)Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

(Zamawiający)	(Wykonawca)

….....................................                                                         …..................dnia.....................

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Radłowie -elewacja południowa i wschodnia + drzwi wejściowe w imieniu Wykonawcy/ów oświadczam, iż:

1.	Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ za łączne

wynagrodzenie     w     kwocie     brutto:     	*     PLN     (słownie     złotych:

*),  w  tym  cena

netto : 	* PLN + 22 % podatku VAT.

2.     Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt. 5. SIWZ...........................................................

3.     Udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 	* m-cy (nie

krócej niż 36 miesięcy), licząc od terminu odbioru końcowego.

4    Termin płatności: …......................................... dni

5.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

…...................................PLN, w formie: …........................................................................

6     Wadium w kwocie:

…................................PLN, zostało wniesione w dniu …..................................  w formie:................ …................ ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

7.    Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności.

8.    Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniają wymagania, o których mowa w pkt 9.1.3.a) SIWZ., tj. posiadają uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno -budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należą (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego.

9.    Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

10.   Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:

Nazwa (firma) Wykonawcy : *

Adres: *

tel. *	, fax. *

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

11.	W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1)	….........

2)	…...........

3)	…...........

4)	…............

5)......................................................................

6)........................................................................

7).......................................................................

8)......................................................................

9).......................................................................

10)...................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych

zał. nr 1 do oferty

(pieczęć Wykonawcy)                                                                     …................................dnia..............................

OŚWIADCZENIE*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Radłowie" oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie.

Niniejsze oświadczenie obejmuje również wymagane w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pk

2 ustawy, o którym mowa w pkt 10.6 SIWZ;

Zał. nr 2 do oferty

( pieczęć Wykonawcy/ów )                                                                                                    ….............................dnia...................................

OŚWIADCZENIE*

Na podstawie art. 44 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie(nas) Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie”

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ dnia

Zał. nr 3 do oferty                                         ( pieczęć Wykonawcy/ów )

…..................................dnia....................

WYKAZ OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.1.3. a) SIWZ

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w realizacji zamówienia / specjalność uprawnień | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności branży drogowej | Wykonawca dysponuje osobą */ będzie dysponował osobą* |

Uwaga!!!

* niepotrzebne skreślić

1 proszę podać imię i nazwisko (nawet w przypadku, gdy osobą tą jest wykonawca składający ofertę); 2

w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą/ami wyżej wymienionymi załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Zał. nr 4 do oferty

dnia...........

( pieczęć Wykonawcy/ów )

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych o wartości brutto minimum 70.000,00 PLN każda, polegających na wykonaniu robót o porównywalnym zakresie każda..

Wskazane niżej roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| L.p. | Przedmiot zamówienia (wskazać rodzaj, zakres robót) | Miejsce wykonania roboty/adres , tel. | Termin realizacji zamówienia (od dnia - do dnia) (podać: dzień/miesiąc/rok) | Wartość zamówienia brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

1. Dokumenty potwierdzające,  że zamówienia wyszczególnione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty

….............................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH

DO REALIZACJI PRZEZ PODWYKONAWCĘ

na zadanie : ….............................................................................................................................

…............................................................................................................................

| Lp. | Rodzaj robót (poz. kosztorysu ofertowego) | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- |

….............dnia ….......................                                   podpis upoważnionego przedstawiciela