Raszków, dnia 18 grudnia 2017roku

ZP.271.21.2017.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM

w ramach działania

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa  efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:			Gmina i Miasto Raszków

REGON:					000530436

NIP: 						622-22-06-610

Miejscowość					Raszków

Adres:						ul. Rynek 32

Strona internetowa Zamawiającego:		www. Raszkow.bip.net.pl

e-mail:						kancelaria@raszkow.pl

Nr telefon   				           /062/ 734 35 10

Nr fax:						/062/ 735 06 65

Godziny urzędowania:			od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00

Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego (art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz.1579 ) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM

w ramach działania

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa  efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje:

Budynek w UGiM w Przybysławicach

Termomodernizacja i wymiana oświetlenia na LED

Rozbiórki

Dach-konstrukcja, pokrycie i obróbki blacharskie budynku

Elewacja-ocieplenie BSO

Wymiana oświetlenia na LED

Roboty niekwalifikowane -budowa windy i przebudowa wejścia

Roboty murowe i roboty ziemne, fundamenty szybu windy, montaż windy

Dach windy

Wejście główne do budynku

Budynek Ratusza

Roboty budowlane- termomodernizacja

Rozbiórka związane z termomodernizacją

Ocieplenie stropodachu -do termomodernizacji zaliczono powierzchnię istniejącego dachu

Stolarka okienna w części istniejącej -wymiana

Wymiana drzwi zewnętrznych w części istniejącej

Elewacja części istniejącej -częścć termomodernizowana

Prace budowlane w kotłowni – część wliczona do termomodernizacji

Wymiana instalacji c.o w istniejącym budynku

Instalacja c.o. w istniejącym budynku

Instalacja w kotłowni

Demontaż kotła i instalacji c.o.

Technologia kotłowni

Roboty ogólnobudowlane w kotłowni

Instalacja wod.kan w kotłowni

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

Montaż opraw LED

Roboty budowlane-rozbudowa i przebudowa- niekwalifikowane

Rozbiórki związane z rozbudowa i przebudową

Dach konstrukcja pokrycia i obróbki blacharskie wieży

Dach konstrukcja pokrycia i obróbki blacharskie budynku

Biegi stalowe klatki schodowej

Ocieplenie stropodachu -reszta powyżej termomodernizacji

Roboty murowe i ścianki działowe

Stolarka okienna w części nadbudowanej

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Podłoże posadzki

Sufity podwieszane

Roboty malarskie i licowanie ścian płytkami

Roboty ślusarskie

Podest przed wejściem do budynku

Elewacja- poza termomodernizacją

Prace budowlane w kotłowni

Instalacja grzewcza-rozbudowa-niekwalifikowane

Instalacja c.o. poddasze

Instalacja wentylacji mechanicznej-niekwalifikowane

Instalacja wentylacji mechanicznej – rozbudowa o poddasze

Instalacje WOD-KAN -Remont i rozbudowa -niekwalifikowane

Instalacja wody użytkowej

Instalacja przeciwpożarowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje elektryczne -remont i rozbudowa -niekwalifikowane

Instalacja oddymiania

Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

Instalacja oświetleniowa na poddaszu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Demontaż istniejącej instalacji

Trasy kablowe, linie zasilające i rozdzielnice

Rurarz i przewodowanie

Montaż opraw i osprzetu , podłączenie urzadzeń i pomiary

Instalacja w kotłowni – część niekwalifikowana

Demontaż kotła i instalacji c.o.

Technologia kotłowni

Roboty ogólnobudowlane w kotłowni

Instalacja wod. Kan. w kotłowni

Założenia:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ.

2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określona Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

3) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w dniu  zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (dostosować do istniejącego) , zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie – rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

4)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych w godzinach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie  w budynku Urzędu w Przybysławicach oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem , przy szczególnym uwzględnieniu zapewnienia braku zakłóceń i ciągłości pracy w urzędach.

5)W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy ( 2 szt) informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej.  Treść informacji na tablicy Wykonawca winien uzgodnić z  Zamawiającym. . W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Tablica powinna zostać wykonana z trwałych materiałów zapewniających długie użytkowanie. Koszt tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana , obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7)Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

9) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy.

10) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięczny  okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

12) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, o także przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

13) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

14) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad

15) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych ( dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej  dla budynków)  wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej potwierdzonej wpisami do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać w szczególności zapis potwierdzający zgodność pomiaru powykonawczego z zatwierdzonym projektem budowlanym łącznie z zarejestrowaniem w właściwym ośrodku geodezyjnym)

16) Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonanych przez   Wykonawcę robót:

do   wysokości kwoty ofertowej w II ratach  dla robót kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia. Dokumentacja do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków pok. nr 2

1.1   Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c )Przedmiar robót

d) Harmonogram rzeczowo finansowy

1.2  Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

- 1.3 Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej 
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny   spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do 
dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog
producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do wbudowania) –niezłożenie 
takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania
przyjęte w dokumentacji technicznej.

1.4  Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.).

Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

1.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi 
  	na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy: niż 36 msc, 
 	licząc od terminu odbioru końcowego.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu zamówienia.

b) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag.

c) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia jest rozszerzona do zasad określonych w art.556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Zamówienia istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru.

d) Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości.

e) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi za wady wykonywania obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy 
za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta i w takim wypadku Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Nomenklatura CPV:

| Wspólny Słownik Zamówień |  |
| --- | --- |
| Numer CPV | Opis |
| 45216110-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego |
| 45262800-9 | Rozbudowa budynków |
| 45262700-8 | Przebudowa budynków |
| 45321000-3 | Izolacja cieplna |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych |

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia po zawarciu umowy z Zamawiającym, wykonanie zamówienia zakończy nie później niż: do dnia 29.09. 2018r.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6  ustawy Pzp  Zakres zamówienia nie przekroczy 300 000,00 brutto PLN wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym , w szczególności: roboty remontowe, malarskie, instalacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacyjne, termoizolacyjne, tynkowanie, wykonywanie posadzek, okładzin, instalacyjne c.o. , modernizacja kotłowni, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, wentylacyjne, montaż osprzętu. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeb po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą.

- Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
   w przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp.

4.1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na zasadach przewidzianych w projekcie umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 Kodeks pracy.

4.2 Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w pkt 4.1 nie dotyczy osób pełniących 
		samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia 
 		wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.

4.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawce lub podwykonawcę wymogów, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ na zasadach przewidzianych w projekcie umowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapewnił sobie możliwość egzekwowania od podwykonawcy (np. poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach zawieranych z nimi) dokumentowanie spełnienia wyżej wymienionych wymogów i przedkładania przez podwykonawcę dokumentów w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, o ile spełnienie tych wymogów będzie realizowane przez podwykonawcę.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 
(pkt 5.4. SIWZ);

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

  - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- 5.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
 pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
 zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
 zamówienia publicznego.

- 5.2.4 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

    - Określenie warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 
 	5.2.1. lit. a) SIWZ.

  - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 500.000,00 PLN ;

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00PLN

  - Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie: co najmniej dwóch  robót budowlanych polegających na  budowie, przebudowie oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych  i elektrycznych  budynku  o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN każda które została wykonana w sposób należyty w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone).

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa 
w pkt.5.3.3a) SIWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego :

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

c)   Osoba  do realizacji zamówienia , która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  konstrukcyjno- budolanej  bez ograniczeń i pełnić będzie funkcję  kierownika budowy

d) Osoba posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności

e) Osoba posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności 
 Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
 (Dz. U. z 2016r., poz.290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii Europejskiej 9dz. U. z 2016r., poz.65).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, 
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

  - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt 6.5. oświadczenie ppkt 1-9 SIWZ.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Pzp.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 
- Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Dodatkowo na podstawie art.24 ust.5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie wykonawca:

1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
 		układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
 		wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
		majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
 		restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 
 		z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
		który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
 		postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
 		przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
 		majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
		upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
 		poz. 615);

2)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
		podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 
		zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
		wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
	wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
	publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
  przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
   za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
       grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
  wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
 w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
      prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4);

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
 obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 
 środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono 
    tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
 	ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
	za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
 	o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
 	należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
	zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
	w sprawie spłaty tych należności.

  - Wykluczenie, o którym mowa w pkt 5.4 i 5.5 następuje z uwzględnieniem brzmienia art.24 ust.7 i innych przepisów ustawy.

  - W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.6.6 SIWZ, w terminie tam określonym.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami:

Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną 
przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 
w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

  - nie podlega wykluczeniu;

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
o treści zgodnej ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik 
do SIWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania”.

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ust.5 Pzp., wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 
- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków 
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

- 7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

- Wykonawca  może złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt 7)  SIWZ wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania ( włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

- 8) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24.ust.5 pkt 1 ustawy.

  - Zgodnie z art.24 ust.11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:

  - ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

  - ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 
 	przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, 
 	w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
 	o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając 
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 
dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-7 SIWZ.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-7 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

  - Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, 
w szczególności o których mowa w pkt 6.3., zamawiający może odstąpić 
od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku 
dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane 
przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

- 7. Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

a) formularz oferty, kosztorys ofertowy,

b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia z postępowania,

c) dowód wzniesienia wadium,

d) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile uprawnienia 
te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

e) projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

  - Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte 
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Na podstawie art.24aa ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty 
będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
       26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 
       na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
       w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju 
       z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.9. SIWZ, 
       składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.10.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
 	podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
	wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
 	w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 
 	  w formie elektronicznej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 
wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu 
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty 
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
 	o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 
	wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
	dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
	udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
	złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
	aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. 
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Henryk Krawczyk - inspektor 
e-mail: inwestycje@raszkow.pl

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:  20 000,00 PLN 
(słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, 
o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

        - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

    - Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.5. 	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone 
 	w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
 	BS Raszków 08 84300009 0000 0215 0142 0540

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć   
wraz z ofertą.

  - Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 
kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa 
w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona 
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 
w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa 
w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) 
i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut 
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich 
walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, 
 	o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 
	formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną
 	w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM  oznaczenie sprawy: ZP.271.21.2017

  - Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca 
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim 
i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,

  - Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

  - Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  - Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu 
w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. 
Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM ”. Oznaczenie sprawy: ZP-ZP.271.21.2017 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 08.01.2018r. Nazwa składającego ofertę

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM Oznaczenie sprawy: ZP-ZP.271.21.2017

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

  - W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM Oznaczenie sprawy: ZP-ZP.271.21.2017

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa 
- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz 
jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta Raszków 32 pokój nr 12  sekretariat,

- b) termin składania ofert: do dnia 08.01.2018r. do godz. 10:00.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert:

- miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy i Miasta Raszków , pokój nr 16,

- termin otwarcia ofert: w dniu 08.01.2018r. o godz. 10:15.

  - Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji 
przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie 
złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania 
ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie 
złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.

  - Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

  - Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

      - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

      - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

      - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

  - Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

  - Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

14.6.	Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
	kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
 	liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena ofertowa, podana w Formularzu oferty, w kosztorysach ofertowych – powinna 
	być wyliczona w oparciu o przedłożone  przedmiary robót – zalecaną metodą 
	kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót  objętych przedmiarze	robót 	jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 	i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = L x Cj

gdzie:

Wk  - oznacza wartość kosztorysową robót;

L    - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót,

Cj   - oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek przedmiarowych.

Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w kosztorysie ofertowym 
do końcowej wartości kosztorysowej robót, a wartości brutto i netto wpisać do pkt.1 Formularza oferty.

W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek od towarów 
i usług /VAT/ należy doliczyć w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie zsumowane wartości netto i brutto wpisać do pkt.1 Formularza oferty.

Podstawy do sporządzenia oferty stanowią:

-  	dokumentacje projektowe,

- 	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o której mowa w SIWZ,

-  	przedmiary robót, kosztorysy ofertowe do wypełnienia przez wykonawcę,

-	ceny jednostkowe określone /oferowane/ przez Wykonawcę według kalkulacji 
   	własnej bez podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiary robót określają szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.

Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty robocizny, materiałów, roboty towarzyszące i tymczasowe.

W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.

W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru.

W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.

Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży / kategorii robót.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
 	wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

  - Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

  - kryterium „Cena”:

- znaczenie kryterium - 60 pkt;

- opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

  - kryterium „Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi”:

- znaczenie kryterium - 40 pkt;

- opis sposobu oceny ofert:

w powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady podany przez Wykonawcę 
w „Formularzu oferty”;

ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od okresu gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych latach) według następujących zasad:

    - okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 3 lat – 0 pkt.,

    - okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 4 lat – 20 pkt.,

    - okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 5 lat – 30 pkt.,

    - okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 6 lat i więcej   – 40 pkt.,

punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny wskaże w ‘Formularzu oferty” jeden z wyżej wymienionych okresów, w innym przypadku oferta otrzyma zero punktów w tym kryterium;

pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu oferty” uważa się za zaoferowanie 3 letniego okresu gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady i brakiem punktów w powyższym kryterium.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

Suma punktów przyznanej danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

Sko= KC+Kg

Gdzie:

Sko -suma przyznanych punktów wg kryteriów oceny,

Kc- kryterium cena oferty

Kg- kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów 
w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączna ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskana łączną ilością punktów.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

- umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 5.3.3.
lit. c SIWZ,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia – od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie miń. 500 000,00zł

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer konta: 
Bank Spółdzielczy w Raszkowie 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540  
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi 
nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub 
w kilku następujących formach, o których mowa w art.148 ust.1 Pzp:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

  - Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

  - Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) 
SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.3. 
SIWZ. 
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie 
innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM ”.Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej wg wzoru dołączonego do SIWZ - Załącznik nr 8.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

  - Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 
kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) 
- e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych 
formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona 
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 
w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany 
 	formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
 	mowa w pkt 17.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
 	z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
- w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu 
składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 
do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, 
do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej 
Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 
stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

  - Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego 
po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  - W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania 
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień).

Określone w SIWZ ust.3.

- Adres strony internetowej zamawiającego.

www.raszkow.bip.net.pl

- Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

    - sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:

Umowa § 4 ust.9 i 10;

    - uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Umowa § 4 ust.10;

    - rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Umowa § 4 ust.9.1.

- Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

- liczba i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania:

Umowa § 4 ust.2.

- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Umowa § 4 ust.2.

- Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

Nie przewidziano.

- Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp).

Zamawiający nie formułuje takiego warunku.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (jeżeli zamawiający określa takie wymagania).

Umowa – projekt.

- Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu (jeżeli zamawiający określa takie informacje).

Umowa – projekt.

- Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane (jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 Pzp).

Zamawiający nie określa takiej wartości.

- Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

  - Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w pkt 25. SIWZ., w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu w SIWZ wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Potencjał osobowy,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowe

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy,

Załącznik nr 8 Wzór Gwarancji Zabezpieczenia należytego Wykonania

Załącznik nr 9 Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Projekt budowlany,

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe.

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdził

BURMISTRZ

GMINY I MIASTA RASZKÓW

/-/ JACEK bARTCZAK

………………………………….

pieczęć Wykonawcy/ów

Załącznik nr 1

………………………….., dnia ……………

FORMULARZ   OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ......................................................................................................................

Siedziba ...................................................................................................................

Nr telefonu/faks ......................................................................................................

nr NIP ......................................................................................................................

nr REGON ...............................................................................................................

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina i Miasto Raszków

z/s Urząd Gminy i Miasta Raszków

Rynek 32

63-440 Raszków

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych

na: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM

w imieniu Wykonawcy/ów oświadczam, że:

a) Oferuję wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie 
z warunkami zawartymi w SIWZ za łączne wynagrodzenie:

w kwocie brutto: …………….* PLN, (słownie złotych: …………………………..……… …………………………………........….………………………………………………..……*)

w tym cena netto: …………….* PLN,

(słownie złotych: …………………...….………………………………………………….…..*)

+ …….% podatku VAT …………….* PLN, (słownie złotych: ……………………...….… ………………………………………….…..*)

Zobowiązuję się do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art.22 §1 Kodeksu pracy na zasadach zawartych w projekcie umowy.

Udzielam gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia za wady na okres:

……………. lat

(nie krócej niż 3 lata; podać w pełnych latach) liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót;

Wpisać okres na jaki jest udzielona gwarancja jakości za wady.

b) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. …………

- Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie: ……………

c) Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności.

- Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Termin płatności: ……………………………………… dni.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy*)

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

......................................... PLN, w formie: ....................................................................

- Wadium *)

Wadium w kwocie:

......................................... PLN, zostało wniesione w dniu ........................................., 
w formie: ................................................................... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy: 
sami* / z udziałem podwykonawców* w następującym zakresie:

- ……………………………………………………………………………………

(nazwa, firma podwykonawcy) NIP

- ……………………………………………………………………………………

(część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć się podwykonawcy)

- Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp., powołujemy się, na zasadach określonych 
w art.22a ustawy Pzp., na zasoby podwykonawców, wskazanych poniżej:

……………………………………………………………………………………

(nazwa /firma/ podwykonawcy na zasoby, której powołuje się Wykonawca) NIP

……………………………………………………………………………………

(część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć się podwykonawcy)

- Oświadczamy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej imię i nazwisko ……………………………………………..………, stanowisko ………………...……………, fax/tel……………….

Zakres pełnomocnictwa*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- W załączeniu przedkładam nw. Załączniki:

  - .....................................................................

  - .....................................................................

  - .....................................................................

  - .....................................................................

  - .....................................................................

6 .           .....................................................................

…………………………………………………..
(podpis/y pieczątki osoby/osób upoważnionych)

* należy podać dane/uzupełnić

Załącznik do SIWZ nr 2

Zamawiający:

……………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM  .(nazwa postępowania), prowadzonego przez Gmina i Miasto Raszków Rynek 32, 63-440 Raszków (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4  ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ nr 3

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.  Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM  (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę i Miasto Raszków.(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ ust. 4 i 5

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez zamawiającego w ..……………………………………………………………………………………………. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono kryteria selekcji), 
tj. ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………..…………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/cych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. w następującym zakresie: ……………………………………………….

……………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 							       …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Załącznik do SIWZ nr 4

………………………, dn. ………………………

………………………

(Pieczęć Wykonawcy)

Wykaz

wykonanych w ciągu ostatnich 5-ch lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych.

Wskazane niżej roboty budowlane zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa inwestora, adres – telefon/fax miejsce realizacji zamówienia | Nazwa zamówienia, przedmiot zamówienia - wskazać rodzaj, zakres, wielkość zrealizowanych robót budowlanych /szczegółowo opisać zakres realizowanych robót - należy określić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku / | Termin realizacji zamówienia /od dnia – do dnia/ /podać: dzień/miesiąc/rok/ |  | Całkowita wartość zamówienia brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.	              		………………………………………………

Podpis osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5 do SIWZ

............................

(Pieczęć Wykonawcy/ów)

POTENCJAŁ OSOBOWY

| Imię i nazwisko1 | Posiadane uprawnienia, funkcja w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobą* (*niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
|  | Osoba posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy | Zasoby własne Wykonawcy*/ Zasoby innych podmiotów* |
|  | Osoba posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w w wyżej wymienionej specjalności | Zasoby własne Wykonawcy*/ Zasoby innych podmiotów* |
|  | Osoba posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , która pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności | Zasoby własne Wykonawcy*/ Zasoby innych podmiotów* |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu tych informacji.

............................ (miejscowość), dnia ............................  r.

.............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania    
    świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
   oraz pieczątka /  pieczątki

* niepotrzebne skreślić.

Zasoby własne Wykonawcy to:

- Wykonawca składający ofertę

- Wykonawca zawarł umowę ze wskazaną osobą,
  również prowadzącą działalność gospodarczą, 
  umowę o pracę, umowy zlecenia itp. 
  do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót.

Zasoby innych podmiotów:

- Osoba wskazana pozostaje w zasobach podmiotu trzeciego 
  w sytuacji gdy:

1. Jest pracownikiem podmiotu innego niż Wykonawca, 
      który będzie uczestniczył w realizacji  zamówienia 
      (np. podwykonawcy).

2. Jest pracownikiem podmiotu innego niż Wykonawca, 
     który to podmiot nie będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.  
     Podmiot ten nie uczestniczący w realizacji zamówienia 
     wyraził zgodę aby jego pracownik (kierownik budowy, robót) 
     uczestniczył w realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy.

W powyższych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował tymi osobami.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy (protokół z otwarcia ofert)

……………………………..
Pieczęć Wykonawcy                                      …………………………….., dnia ……………………………..

(WZÓR)
OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015r. poz.2164 ze zm.)

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM ., przedkładam informację o:

- przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą poniższe podmioty*:

- 	……………………………………………………………………………………………………………….

-	……………………………………………………………………………………………………………….

-	……………………………………………………………………………………………………………….

- braku przynależności do grupy kapitałowej*:

* niepotrzebne

……………………………..
podpis Wykonawcy

UWAGA:

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

…...........................................................                              ….................................dnia …....................................

Dot. Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- brak wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS

-  brak wobec mnie orzeczenia wobec tytułu srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

- nie zalegam z opłaceniem podatków i opłat lokalowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach lokalowych (Dz.U z 2016r poz. 716 )

…...........................................................

UMOWA  NR ZP.272......2017          Projekt

W dniu …............ 2018r. w Raszkowie, pomiędzy:

# Gminą i Miastem Raszków  reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 
z siedzibą w Raszkowie Rynek 32

# REGON: 250855305, NIP: 622-26-95-543, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy i Miasta  			- 	Jacek Bartczak

a firmą: ….......................................................

z siedzibą:  ….................................................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

…..................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest :

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM

2.Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
 	zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 
	oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa  efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

§ 2
Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi – do dnia 29.09. 2018r.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, 
w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a)Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1232 z późn. zm.),

b)Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów;

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

15)Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

17)Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

a)Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy.

b)Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w SIWZ.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis  ubezpieczeniowych.

19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2. Kadra kierownicza i wykonawcza:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- 2) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- 3) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 4) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- 5) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- 6) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- 7) Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 
 	od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej 
 	z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 500.000,00 PLN .

- 8) Szczególne wymagania związane z realizacja przedmiotu zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp.

1)	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia na zasadach  przewidzianych w projekcie umowy,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 Kodeksu Pracy.

- 2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w pkt.8.1 nie dotyczy osób pełniących 
 		samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających 
		uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do 
		samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, 
		kierownika robót, geodety.

- 9) Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w pkt.8.1

- 1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonania 
 	czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub 
	podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
	wykonujących wskazane w pkt.8.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
 	w szczególności do:

- a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
 	wymogów i dokonywania ich oceny,

- b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
	spełnienia ww. wymogów,

- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
 	w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
	wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
	podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
	wskazane w pkt.8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- b)poświadczą za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub (wraz z dokumentem regulujących zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- d)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia, zanonimizowanie w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

- 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
	wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
	kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

- 4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przekazać Zamawiającemu dokument/-y w formie oryginału (np. oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o prace, podpisane przez Wykonawcę) lub kserokopie innych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem np. kadrowych pozbawionych danych osobowych, potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o prace osób, wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1. Dokument powinien określać: imię i nazwisko pracowników, forma zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy (wykonywane czynności/zajmowane stanowisko).

§ 5

Organizacja robót budowlanych

Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą:

- w zakresie branży budowalnej ……........o uprawnieniach budowlanych ....................oraz wpisie do IIB....................... ,

- w zakresie branży sanitarnej ……........o uprawnieniach budowlanych ....................oraz wpisie do IIB.......................

- w zakresie branży elektrycznej ……........o uprawnieniach budowlanych ....................oraz wpisie do IIB.......................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Koordynatorem nadzoru będzie: pan/-i ………………….……..

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania robót.

3. Wymieniony w ust. 1 Inspektor nadzoru oraz Wykonawca nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji.

4. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody Zamawiającego.

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

- w zakresie branży budowalnej ……........o uprawnieniach budowlanych ....................oraz wpisie do IIB....................... ,

- w zakresie branży sanitarnej ……........o uprawnieniach budowlanych ....................oraz wpisie do IIB....................... ,

- w zakresie branży elektrycznej ……........o uprawnieniach budowlanych ....................oraz wpisie do IIB.......................

Koordynatorem prac będzie: pan/-i ………………….……..

7. Kierownik budowy/ robót działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego zwołuje narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych co najmniej 4 razy w miesiącu. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

10. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

§ 6

PODWYKONAWCY I DALSI PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawcy/-ów zadeklarowanych w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

- ................................................................-...........................................................................

(nazwa firmy podwykonawczej oraz zakres robót)

3. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

4. Wykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedkładania Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany;

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 2, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 zgodnie z art. 143 c ust. 4 ustawy Pzp.

17. Wykonawca zgłasza pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o możliwości zgłaszania uwag.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

21. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

22. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

23. Postanowienia ust. 1-22 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zmian umów zawartych z podwykonawcami, w szczególności tych: w których zmienia się zakres zlecanych robót, kwota wynagrodzenia.

24. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą ust. 1-23 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

25. Przepisy ust. 1 - 23 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

26. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

27. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

29. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

30. Zamawiający ustala, że w umowie o podwykonawstwo powinny znaleźć się następujące warunki, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy:

1) określenie stron umowy;

2) nazwa zadania inwestycyjnego tożsama z nazwą w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

3) określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez Podwykonawcę z powołaniem się na konkretne pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym wynagrodzenie należne podwykonawcy za określony zakres robót nie może być większe niż zapłata za tożsamy zakres robót określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

5) termin wykonania prac przez Podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin ten nie może przypadać później niż termin określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

7) wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawierane z dalszymi podwykonawcami;

8) obowiązek niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane roboty;

9) zastrzeżenie spełnienia przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią, aby zapewnić gwarancję i rękojmię na okres nie krótszy niż w zobowiązaniu Wykonawcy;

10) Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie potrąceń, w szczególności z tytułu naliczonych kar z wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

11) konieczność udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego - zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……… zł (słownie złotych: .... zł …/100).

Wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje podatek VAT, w kwocie …….. zł (słownie złotych: ……. zł ../100). Kwota netto: ……. zł (słownie złotych: …….. zł ../100).

- 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
 robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
 robót kosztorysem przedmiarowym(oferta).

- 3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- 4  Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie
 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego 
 protokołu częściowego odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia dwóch faktur częściowych po jednej dla robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych za zrealizowane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktur końcowych po zakończeniu i odbiorze  robót.

- 5. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- 6.  Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- 7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- 8.  Bezpośrednia zapłata należności Podwykonawcy w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, na których udział Zamawiający wyraził zgodę.

Zaplata należności nastąpi po:

- a) przedstawieniu przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo;

- b) dokumentów określonych w §10 ust.22 niniejszej umowy.

§ 8
Odbiory

- 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1.Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust.1, tj. ……… zł (słownie złotych: ………. zł ../100),

w formie: …………...

- 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- 3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 10
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a)Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

- b)Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
– w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- c)Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1,

- 2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1.

- 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- 4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych, z każdej faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia.

- 6. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty - w wysokości 
1 % wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakże nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia.

- 7. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000 zł.

- 8. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł.

- 9. Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień niewprowadzenia zmian - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust.1, jednakże nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia.

- 10.Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych naliczonych w okresie realizacji przedmiotu umowy - z faktury VAT Wykonawcy.

- 11. W przypadku, gdy Wykonawca zapłaci już karę umowną, Zamawiający może dochodzić różnicy między wysokością szkody a zapłaconą karą umowną.

§ 11
Umowne prawo odstąpienia od umowy

- 1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- 1)Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 
1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- 2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- 3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.  	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy 
na okres …………………… od dnia odbioru końcowego.

2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 
7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- 3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- 4.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- 5.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- 6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13
Zmiana umowy

- 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
 	z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 
 	zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 
 	stawki podatku	VAT);

b) Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

-	koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających 
    z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie 
    obowiązujących przepisów prawa lub

- 	z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub 
-	działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- 	nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego 
    terenu budowy Wykonawcy lub

-	wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 
    Wykonawcę lub

-	opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo 
 	budowlane dokumentów lub

-   innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub.

3.	Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, 
 	przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
 	której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych 
    wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego - przedłużony termin realizacji 
    uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie wyżej wymienionych prac (robót), jak 
    i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 
    warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 
    z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

b) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 
 	niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
  	przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który 
	niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja 
	robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie 
	realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami 
	technicznymi itp.,

c) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej
    (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp.) oraz w przypadku napotkania na 
 	niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym uniemożliwiających 
 	realizację robót, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika  
 	budowy lub właściwego kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru
 	inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który 
 	niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja 
 	robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie 
		realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami 
 	technicznymi itp.,

d) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić 
    powstaniem szkody - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który
    niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja 
    robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie
    realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami
    technicznymi itp.,

e) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
 	prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi,
 	potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy lub właściwego 
	kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin 
	realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak 
 	i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 
	warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 
	z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

f) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez 
	Zamawiającego robót (co nie jest następstwem nienależytego wykonania robót przez 
	Wykonawcę) - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas wstrzymania 
	robót, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem 
	aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy 
	w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

g) wystąpienia w trakcie realizacji robót związanych z koniecznością usunięcia lub
 	   przełożenia jakichkolwiek mediów, przez właścicieli tych mediów lub Zamawiającego, co 
 	   nie wynikać będzie z zaniechania ani winy Wykonawcy - przedłużony termin realizacji 
 	   uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac z wyżej 
  	   wymienionych przyczyn, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót 
 	   z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji 
 	   przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi 
 	   itp.,

h) w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 
 	   bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
 	   uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - przedłużony 
 	   termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, 
 	   jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 
 	   warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 
 	   z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

i) w przypadku wystąpienia powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 
    opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów - przedłużony 
    termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie przyłączy, jak i okres 
    w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków 
    pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami 
    sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

j) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnień 
 	  w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii lub innych tego rodzaju dokumentów 
    niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji 
    uwzględniać będzie czas niezbędny na uzyskanie wyżej wymienionych dokumentów, jak
    i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 
    warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 
    z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

k) wystąpienia okoliczności zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 - przedłużony termin 
    realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na realizację zmian umowy, o których mowa 
    w pkt. 2, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem 
    aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy 
    w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

l) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
    wykonawca - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na 
    prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem aktualnych warunków 
    pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami 
    sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

2) zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
    sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
     technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
     wytyczne wydane przez uprawniony organ,

b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
    przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
    tych kolizji,

c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres 
    lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta 
    polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu 
    umowy,

3) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy 
     zachodzą przesłanki rozwiązania umowy z obecnym Wykonawca, o których mowa 
     w art. 145a ustawy Pzp. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest
     pisemny wniosek strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Wniosek ten musi zawierać w szczególności:

1) opis wnioskowanej zmiany

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie 
    zmiany,

4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony.

5.	Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę 
    do sporządzenie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem 
    nieważności.

6.	Zmiana Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie pisemnego 
 	oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
	zamówienia i powinno zawierać uzasadnienie. Do rozliczenia robót wykonanych przez 
	Wykonawcę stosuje się odpowiednio zapisy wynikające z § 9 umowy.

7.	W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy:

1) podwykonawcy, za jego zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowy 
	z Wykonawcą pomniejszoną o koszt robót już wykonanych, pod warunkiem, że 
	podwykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału 
 	w postępowaniu w zakresie określonym przez SIWZ,

2) wykonawcy, którego oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku 
    którego zawarto niniejszą umowę uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, za jego 
	zgodą. Wykonawcy, którego oferta została sklasyfikowana na 3 lub kolejnym miejscu może 
	zostać powierzone dalsze wykonywanie przedmiotu umowy w przypadku, gdy wykonawca 
	sklasyfikowany na miejscu wyższym od niego nie wyraził zgody na przystąpienie do 
	realizacji umowy lub taki wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia i spełnienia 
	warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez SIWZ.

8.	W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 kwota wynagrodzenia za dalsze wykonanie 
 	przedmiotu umowy zostanie ustalona jako różnica cen brutto ofert Wykonawcy, któremu 
	Zamawiający udzielił zamówienia oraz wykonawcy, któremu Zamawiający ma zamiar 
 	powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy pomniejszona o wartość brutto za roboty już 
 	wykonane i powiększona o dodatek za przejęcie przedmiotu umowy wraz z udzieleniem 
 	gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy na zasadach, o których mowa w § 11, w tym 
	na roboty, materiały i urządzenia wykonane lub dostarczone przez poprzedniego wykonawcę. 
	Kwota brutto dodatku zostanie ustalona w drodze negocjacji i nie może przekroczyć 50% 
	różnicy ceny brutto wykonawcy, któremu Zamawiający ma zamiar powierzyć dalsze wykonanie 
	przedmiotu umowy i ceny oferty brutto sklasyfikowanej na kolejnym miejscu.

9.	Dopuszczalne zmiany określone w art.144 ust.1 pkt.1-6 ustawy Pzp.

§ 14

Postanowienia końcowe

- 1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2.	SIWZ w tym: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

3.	Projekt budowlany,

4. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:
...........................................	...........................................

ZP 271.21.2017

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji  wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM

w ramach działania

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa  efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

| LP | Pozycja kosztorysowa | Koszty ogółem (zł) |  | Okres realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto | Rok 2018 (miesiąc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Budynek w UGiM w Przybysławicach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja i wymiana oświetlenia na LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dach-konstrukcja, pokrycie i obróbki blacharskie budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Elewacja-ocieplenie BSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wymiana oświetlenia na LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty niekwalifikowane -budowa windy i przebudowa wejścia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty murowe i roboty ziemne, fundamenty szybu windy, montaż windy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Dach windy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wejście główne do budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek Ratusza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty budowlane- termomodernizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozbiórka związane z termomodernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..2 | Ocieplenie stropodachu -do termomodernizacji zaliczono powierzchnię istniejącego dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..3 | Stolarka okienna w części istniejącej -wymiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wymiana drzwi zewnętrznych w części istniejącej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Elewacja części istniejącej -częścć termomodernizowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Prace budowlane w kotłowni – część wliczona do termomodernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana instalacji c.o w istniejącym budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalacja c.o. w istniejącym budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacja w kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontaż kotła i instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Roboty ogólnobudowlane w kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Instalacja wod.kan w kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Montaż opraw LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Roboty budowlane-rozbudowa i przebudowa- niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Rozbiórki związane z rozbudowa i przebudową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Dach konstrukcja pokrycia i obróbki blacharskie wieży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Dach konstrukcja pokrycia i obróbki blacharskie budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Biegi stalowe klatki schodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ocieplenie stropodachu -reszta powyżej termomodernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Roboty murowe i ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Stolarka okienna w części nadbudowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Podłoże posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Sufity podwieszane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Roboty malarskie i licowanie ścian płytkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Roboty ślusarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Podest przed wejściem do budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Elewacja- poza termomodernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Prace budowlane w kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Instalacja grzewcza-rozbudowa-niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Instalacja c.o. poddasze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalacja wentylacji mechanicznej-niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Instalacja wentylacji mechanicznej – rozbudowa o poddasze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Instalacje WOD-KAN -Remont i rozbudowa -niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Instalacja wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Instalacja przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Instalacje elektryczne -remont i rozbudowa -niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Instalacja oddymiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Instalacja oświetleniowa na poddaszu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Trasy kablowe, linie zasilające i rozdzielnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Rurarz i przewodowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Montaż opraw i osprzetu , podłączenie urzadzeń i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Instalacja w kotłowni – część niekwalifikowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Demontaż kotła i instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Roboty ogólnobudowlane w kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Instalacja wod. Kan. w kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..............................................................................................................

/podpis , pieczątki osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

| ### WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY | ### Załącznik nr 8 do SIWZ |
| --- | --- |

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad

nr ............................ z dnia…….............

Gmina  Raszków,

Rynek 32, 63-440 Raszków

………………………..………..………..… (nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem,

udziela gwarancji na rzecz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą: Urząd Gminy i Miasta Raszków, 
Rynek 32, 63-440 Raszków, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na „.................................” przez ............................................. z siedzibą ............................... (zwanego dalej wykonawcą).

Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec Państwa w imieniu wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, zawierające Państwa oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy nr ........................., jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości:......................... zł

(słownie: ……………………………………………………..……………................)

bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa sumy określonej powyżej.

Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa żądania.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu zamówienia, które ma być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna:

- dla kwoty ..................... zł (słownie: .............................................) (100% wartości kwoty gwarancji) - do dnia ........... (30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane)

Z kwoty jw. w terminie do dnia .............. (30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane) zostanie zwolniona wartość .......................... zł (70% wartości kwoty gwarancji).

- dla pozostałej kwoty, tj. ........................zł (30% wartości kwoty gwarancji), stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, do dnia …............ (15 dni po upływie okresu rękojmi za wady).

Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres Gwaranta do wymienionych dat włącznie.

Niniejsza Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Podpis i pieczęć Gwaranta .................................................................................

Nazwa Gwaranta:……………………………….…………………….……….

Adres: …………………………………………………………………………

Data: ……………………............

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem nr 8 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załącznik nr 9

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności związane z wykonywaniem pracy fizycznej (m.in. kucie, szpachlowanie, malowanie, zakładanie instalacji itp.) oraz operowaniem sprzętem budowlanym w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przekazać Zamawiającemu dokument/-y w formie oryginału (np. oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę, podpisane przez Wykonawcę) lub kserokopie innych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem np. kadrowych pozbawionych danych osobowych, potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1.

Dokument powinien określać: imię i nazwisko pracowników, forma zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy (wykonywane czynności/ zajmowane stanowisko).

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1) Zamawiający uprawiony jest do kontroli na placu budowy czy czynności o których mowa w pkt 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy zobowiązani są do podania swojego imienia i nazwiska dla przeprowadzenia kontroli.

2) W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb (PIP).

4. Za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 5.000 zł - za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stanowi: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.