## Slide 1
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie
Sebastian Sowiński - Prezes zarządu ZGK w Domaniowie (7 stycznia 2021 r. - obecnie)

## Slide 2: Wykonane inwestycje 2021 r. – obecnie (rozbudowa wodociągów)
WYKONANIE w formule ,,zaprojektuj – wybuduj’’ ROZBUDOWy WODOCIĄGU W M. SKRZYPNIK-GOSZCZYNA (STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ) O DŁ. 2250 MB., rura o średnicy 225 – WARTOŚĆ ZADANIA: 1 092 000,00 ZŁ
Wykonanie w formule ,,zaprojektuj – wybuduj’’ rozbudowy sieci wodociągowej za boiskiem w Domaniowie – wartość zadania: 47 000,00 zł (zadanie w trakcie realizacji)
WYKOANIE w formule ,,zaprojektuj – wybuduj’’ rozbudowy WODOCIĄGU W M. Domaniów ul. Wierzbowa 195 mb. – wartość zadania: 20 000,00 zł
Wykonanie w formule ,,zaprojektuj – wybuduj’’ rozbudowy wodociągu w m. Wyszkowice 176 MB. – WARTOŚĆ zadania:18 000,00 ZŁ

## Slide 3: Rozbudowa sieci wodociągowej (mb.) w poszczególnych latach
Chart: 
| 2016 r. - 2020 r. (430 mb.) | 2021 r. - obecnie (2 623 mb.) | 2021 r. - 12.2022 r. (3 033 mb.)
2016 r. - 2020 r. | 430
2021 r. - 06.2022 r. | 2623 | 2623
Prognozowane do końca 2022 r. | 410

## Slide 4: Inne zrealizowane zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
system do odkamieniania wody zainstalowany na Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie – 44 tys. zł
Budowa przyłączy wodociągowych do nowych świetlic wiejskich – 40 tys. zł
Wykonanie dokumentacji pn. analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędnych w miejscowości domaniów + wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód domaniów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę wodociągu w m. kuchary
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu w m. domaniów (za boiskiem)

## Slide 5: Wartość zrealizowanych zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ciągu ostatniego roku wynosi:
1 309 000,00 zł (milion trzysta dziewięć tysięcy złotych)
zadania zrealizowane ze środków własnych wygospodarowanych z działalności zGk
bez udziału środków zewnętrznych

## Slide 6: Rozbudowa wodociągów

## Slide 7: system do odkamieniania wody zainstalowany na Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie

## Slide 8: Wykonane zadania (oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej)
Modernizacja i automatyka oczyszczalni ścieków w wierzbnie (m.in. modyfikacja aplikacji scada, akpIa, uruchomienie sterownika plc, adaptacja impulsów przepływomierzy)
Rekonfiguracja ustawień przepływomierzy (przepływomierze nie wskazywały dokładnych wartości przepływów ścieków od początku istnienia oczyszczalni)
Przeglądy techniczne wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków (niektóre urządzenia nie posiadały przeglądów technicznych ,,od nowości’’)
Rozruch sieci kanalizacji sanitarnej w m. wierzbno – przegląd 3 szt. przepompowni, naprawa i uruchomienie przepompowni przy ul. Słonecznej
Montaż systemu monitoringu (kamery) na oczyszczalni ścieków wierzbnie

## Slide 9: Wartość zrealizowanych modernizacji na oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w ciągu ostatniego roku wynosi:
104 000,00zł (sto cztery tysiące złotych)
modernizacje zrealizowane ze środków własnych wygospodarowanych z działalności zGk
bez udziału środków zewnętrznych

## Slide 10: Zadanie pn. ,,rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych stacji uzdatniania wody w Domaniowie’’
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze studni wybudowanej przy suw domaniów w ramach przedmiotowego zadania
Uzyskanie innych pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o rozliczenie końcowe zadania
Złożenie wniosku o płatność końcową w wysokości 2 milionów złotych
Rozruch i doprowadzenie do sprawności technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w wierzbnie (naprawa przepompowni przy ul. Słonecznej)
Przeprowadzenie akcji informacyjnej wpływającej na osiągnięcie niezbędnych do rozliczenia projektu wskaźników tj. liczba mieszkańców podłączonych do sieci

## Slide 11: Liczba posesji przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych latach
Chart: 
| Lata 2019-2020 | 2021 - obecnie
Liczba przyłączy: 2 | 2
Liczba przyłączy: 63 | 63

## Slide 12: Oczyszczalnia ścieków w wierzbnie

## Slide 13: Przepompownie ścieków w wierzbnie

## Slide 14: Sytuacja finansowa spółki do 2021 r.
Chart: Straty w latach 2016-2020 (tys. zł)
| 2019 r. | 2020 r. | Łączna strata za lata 2016 - 2020
Straty w latach 2016-2020 (tys. zł) | 60000 | 106000 | 355000

## Slide 15: Sytuacja finansowa spółki w 2021 r.
Mimo szeregu przeprowadzonych inwestycji i modernizacji spółka w 2021 r. poniosła stratę w wysokości 22 tys. złotych.
Wykazana strata spowodowana była zakupem w iV kwartale materiałów na budowę wodociągów w wysokości ok. 220 000,00 zł (dwieścia dwadzieścia tysięcy złotych).
Jeśli zakupilibyśmy materiał na początku 2022 r. odnotowalibyśmy zysk za 2021 r. w wysokości 200 000,00 zł.
Przedmiotowy zakup materiału spowodowany był prognozowanym w 2022 r. wzrostem cen wszystkich materiałów o 30-40%. Powyższy zakup pozwolił na zaoszczędzenie znacznej części środków finansowych.

## Slide 16: Prognozowana sytuacja finansowa spółki na koniec 2022 r.
Pomimo szalejącej inflacji, wzrostu cen materiałów o 30-40%, wzrostu cen paliw (2021 r. – 5,50 zł / 2022 r. – 7,50 zł), wzrostu cen usług obcych, wzrostu cen utylizacji odpadów itd.
Bieżące prognozy wskazują, że spółka na koniec roku 2022 odnotuje zysk na poziomie
380 000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Prognozowany zysk umożliwi pokrycie strat powstałych od początku istnienia zakładu gospodarki komunalnej w Domaniowie.

## Slide 17: Podjęte działania poprawiające stan finansowy spółki
Realizacja robót budowlanych np. budowa drogi dojazdowej do strzelnicy, odpłatna budowa wodociągów, budowa zbiorników na nieczystości ciekłe, budowa przyłączy wodociągowych,
Oszczędności wynikające z zawartych umów/dokonanych zakupów np. wynegocjowane nowe ceny za odbiór osadów ściekowych – niższe o 1/3, zamrożenie stawek energii elektrycznej do końca 2023 r., Zakup zbiornika dwupłaszczowego na paliwa (niższe ceny paliw).

## Slide 18: Budowa drogi dojazdowej do strzelnicy

## Slide 19: Najważniejsze z planowanych przedsięwzięć
Budowa wodociągu do m. goszczyna (pozwoli na oszczędności 60 tys. zł w skali roku)
Budowa by pass wodociągu zasilanego z suw piskorzów i domaniów (połączenie sieci wodociągowych zasilanych z dwóch stacji uzdatniania wody w obrębie skrzypnik) – strategiczna inwestycja zabezpieczająca gminę w zapas wody
wykonania badań geofizycznych mających na celu ustalenie warstw w trzeciorzędzie lub głębiej – pierwsze działania pozwalające na poznanie lokalizacji w obrębie suw domaniów w której możliwa będzie budowa studni głębinowej o głębokości do 100 m
Budowa dwóch nowych zbiorników na wodę pitną dla suw domaniów