**Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E (parafia Jaroszów)**

**na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach zadania pn. „Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie – etap I remont sygnatury”.**

1. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**

Kościół parafialny w Jaroszowie istniał już przed rokiem 1266. Do dzisiaj zachowała się stara, gotycka, kamienna wieża (XIV/XV w.) w formie czworoboku z przyporami i zwieńczona hełmem pokrytym blachą. Wysoka na prawie 40 m wieża kościoła góruje nad całą miejscowością i jest pięknym świadkiem dalekiej przeszłości. Wieża wymaga pilnego remontu, zarówno kamienne ściany, przypory jak i hełm wieńczący wieżę. Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Strzegom.

Remont wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie zakończy rozpoczęty w 2015 r. kapitalny remont całej świątyni. I etap obejmie remont górnej części hełmu – sygnatury (pokrycia i konstrukcji). Remont polegać będzie na demontażu starej zniszczonej blachy pokrycia sygnatury, naprawie konstrukcji drewnianej, impregnacji drewna i pokryciu nową blachą tytan-cynk. Zdemontowana zostanie kula wieńcząca wieżę i poddana naprawie i złoceniu (po sprawdzeniu jej zawartości pod nadzorem konserwatora zab. i włożeniu współczesnych dok.).

1. **Prace konserwatorskie i restauratorskie**

1. Demontaż starej blachy pokrywającej sygnaturkę hełmu wieży

2. Naprawa drewnianej konstrukcji i pokrycie deskami z drewna modrzewiowego.

3. Impregnacja elementów drewnianych.

4. Demontaż, złocenie i ponowny montaż kuli i chorągiewki wieńczących wieżę.

5. Pokrycie sygnaturki hełmu wieży płytkami z blachy tytan-cynk (łuskami w karo)

Wykonywane prace muszą być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu, polegającymi m.in. na obowiązku:  
1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych prac;  
2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac;

1. w porozumieniu z operatorem anten nadawczych sieci komórkowej umieszczonych na wieży.
2. Wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, 2506, 1471),

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia dot. wykonania przedmiotu zamówienia.

Program prac konserwatorskich hełmu wieży kościoła w Jaroszowie stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia **wizji lokalnej przez Wykonawcę** lub **sprawdzenia dokumentacji projektowej** zamówienia. Pełna dokumentacja Projektu jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu zamówienia (Jaroszów 49, 58-120 Jaroszów, środy-piątki 10:00 – 17:00). Termin udziału w wizji lokalnej – należy ustalić telefonicznie poprzez numer tel. **538 438 435**.

Z wizji lokalnej należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego i ewentualnych innych uczestników.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

**3. Dane kontaktowe dla Wykonawców i warunki zamówienia::**

Ks. Marek Krysiak, Jaroszów 49, 58-120 Jaroszów, tel. 538 438 435, e-mail: x.marek@wp.pl

1. **Termin realizacji zamówienia:** **10.06.2023 r. do 31.10.2024 r.** Za zakończenie uważa się termin zakończenia robót.
2. **Okres gwarancji:**Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres 5 lat.
3. **Warunki płatności zgodnie z procedurą Polskiego Ładu:** po zakończeniu prac potwierdzonym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca wystawia fakturę, która będzie opłacona do 30 dni od jej wystawienia.
4. **Okres związania ofertą:** oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Po podpisaniu umowy (w terminie do 30 dni od jej podpisania) Wykonawca powinien przedstawić harmonogram finansowo-rzeczowy prac.
6. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
7. **Warunki udziału w postępowaniu:**

**Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:**

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania (potwierdzone oświadczeniem),

c) nie zalegają z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych i posiadają środki finansowe zapewniającej wykonanie zamówienia (potwierdzone oświadczeniem),

d) **w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich przy hełmie pokrytym blachą będącym zwieńczeniem wieży wpisanej do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków,**

**W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych lub listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.**

e) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się osobę posiadającą kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187)

**W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.**

f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku prowadzenia prac na kwotę 250 000 zł lub większą.

**Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu**

**Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.**

1. **Kryteria oceny ofert:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie kryterium w %** |
| 1 | Cena (C) | **80** |
| 2 | Ilość udokumentowanych prac przy pokryciu blachą hełmu wieży obiektu zabytkowego (I) | **20** |

**kryterium „cena”**(C) - 80%

**kryterium „ilość”**(I) - 20%

zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

**C = (C min / C x) x 80 pkt** gdzie:

**C** = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,        
**C x** = cena zaoferowana w ofercie badanej,  
**C min** = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

**I** = ilość udokumentowanych prac przy pokryciu blachą hełmów wieży obiektu wpisanego do rejestru zabytków w ostatnich 5 latach (2019 – 2023) o wartości min. 50 000 zł**. 1 obiekt = 4 punkty (maksymalnie 20 pkt)**

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

1. **Tryb zamówienia**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. Taka modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej łącznie z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. **Sposób oraz termin złożenia ofert:**

 Oferty należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 538 438 435 lub listowanie na adres: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie, Jaroszów 49, 58-120 Jaroszów do dnia  **15.11.2023**r. Na kopercie powinien znajdować się napis: dotyczy zapytania ofertowego: " **Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie – etap I remont sygnatury” z dopiskiem „nie otwierać przed 16.11.2023”.**

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

 Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023.**

 Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

 Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

**7. Warunki zmiany umowy**

1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. nietypowe warunki pogodowe, rozprzestrzeniania się pandemii).
4. Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu jest możliwa o okres, o jaki działanie Zamawiającego spowodowało opóźnienie w realizacji zamówienia.
5. Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim wykonanie zamówienia zgodnie z dodatkową dokumentacją wpłynie na zakres rzeczowy, sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia niezgodność stanu istniejącego w obiektach z posiadaną dokumentacją, zmiana jest konieczna do prawidłowego wykonania zamówienia jeżeli wpłynie na rzeczowy sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.

                                                                                                                     Proboszcz Parafii

                                                                                                                       Ks. Marek Krysiak

Dokumenty do pobrania na stronie:

<https://bip.strzegom.pl/>